PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 6]

| Họ và tên | Dương Gia Hưng | Mã sinh viên | N25DTCN092 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT7 | Mã đề | 06 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De01.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vận hành chăm sóc vườn | Tạo và phân công phiếu công việc | US-01 | Là kỹ sư nông nghiệp, tôi muốn tạo và phân công phiếu công việc chăm sóc cho công nhân, để đảm bảo công việc canh tác tại vườn được giao đúng người và đúng tiến độ |
| Vận hành chăm sóc vườn | Theo dõi độ ẩm đất qua cảm biến | US-02 | Là kỹ sư công nghiệp , tôi muốn theo dõi độ ẩm đất tại các khu vườn qua cảm biến thời gian thực , để kịp thời đưa ra kế hoạch tưới tiêu phừ hợp cho cây trồng |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| Small | Story quá lớn, gộp cùng lúc 3 tình năng riêng biệt ( phân công, theo dỡi cảm biến, tự động chấm điểm) không thể hoàn thành trong 1 sprint ngắn |
| Independent | Ba luồng chuccws năng nị ràng buộc dính chùm vào nhau, không thể triển khai, kiểm thử và bàn giao độc lập từng tính năng |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là công nhân, tôi muốn nhận vf xem phiếu công việc được phân công trên ứng dụng, để nắm rõ việc chăm sóc vườn cần làm trong ngày |
| US-X2 | Là công nhân. Tôi muốn xem điểm đánh giá sau khi hoàn thành công việc, để tiện theo dõi hiệu xuất và chất lượng lao động của bản thân |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must | Là luồng nghiệp vụ xương sống của MPV, nếu không có chức nặng tạo và phân công việc thì hệ thống không thể vận hành |
| US-02 | Must | Là một trong hai mục tiêu cốt lõi, trực tiếp phục vụ nhu cầu giám sát điều kiện độ âm đất nông trại |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Công nhân A đã đăng nhập và có phiếu công việc CV_001 hợp lệ được phân công cho mình ở trạng thái “chờ nhận” | A mở xem chi tiết phiếu công việc CV-001 | Hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin công việc (việc làm , khu vực, hạn công việc) và hiển thị nút “nhận việc” |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| ☐ (2a) Không thuộc quyền ☐ (2b) Đã bị huỷ | (2a) Hệ thống hiển thị thông báo lỗi ”bạn không có quyền truy cập phiếu công việc này” và không hiển thị chi tiết nội dung công việc |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| DoD | DoD | AC | AC |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

AC áp dụng riêng biệt cho từng hạng mục/story cụ thể để nghiệp thu nghiệp vụ, còn DoD là tiêu chuẩn kĩ thuật chung ap dụng đồng nhất cho tất cả hạng mục

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 5 | Gồm giao diện tạo việc, chọn công nhân, phân quyền khu vườn, nghiệp vụ ở mức trong bình |
| US-02 | 8 | Phức tạp và rủi ro kĩ thuật cao do kết nốt thiết bị cảm biến IoT, xử lí dữ liệu thời gian thực và xử lí độ trễ mạng |

Planning Poker (thẻ 3, 5, 5, 5, 13): đội nên làm gì tiếp theo?

2 Developer chọn lớn nhất và nhỏ nhất nêu ra quan điểm và lí do tại sao, cả đội thảo luận ngắn rồi tiến hành lật thẻ lại để đạt được sự dồng thuận

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | 25 SP (26+24+25)/3 = 25 |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | 32 (3 * 10 + 1 * 2 = 32) 20SP (32 / 42 = 0,8 ; 25 * 0,8 = 20) |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP | Các story (B1, B2, B3, B4) Tổng 18SP (3 + 5 + 5 + 5 = 18) |
| Sprint Goal (1 câu) | Hoàn thiện luồng cốt lõi cho công nhân đăng nhập, nhận thông báo , xem chi tiết phiếu việc và lượng phân bón |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện chi tiết phiếu công việc | UI/UX | 6 |
| Xây dựng API lấy thông tin chi tiết phiếu việc theo ID công nhân | Development | 8 |
| Viết và thực hiện test case kiểm thử hiển thị và phân quyền | Testing | 4 |
| Tổng giờ công |  | 18 |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận | Thực tế 21SP, lí tưởng 14.4SP, chênh lệch 6.6SP Kết luận: đội đang bị chậm tiến độ |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Dấu hiệu: đường thực tế dốc đứng từ ngày 8 đến ngày 10( tụt từ 15SP về 0SP) Rủi ro: dồn test và nghiệm thu theo lô sát cuối của sprint, dễ bị giảm chất lượng DoD , tiềm ẩn nhiều lỗi |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |
| Developers | Scrum Master | Stakeholders | Product Owner |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?

Product Owner ghi nhận và lắng nghe đề xuất, sau đó thêm vào Product Backlog để đánh giá giá trị kinh doanh, phân loại ưu tiên cho các Sprint sau chứ không đưa ngay vào Sprint hiện tại